Uzasadnienie do Uchwały Nr 875/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
24 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3615/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego 
nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne 
i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 
w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 3615/18 z dnia 
7 marca 2018 roku oraz Uchwałą Nr 3870/18 z dnia 9 maja 2018 roku dokonał wyboru łącznie 9 projektów z kategorii interwencji 022 na kwotę dofinansowania z EFRR 96 986 580,23 PLN oraz 1 projektu z kategorii 019 na kwotę dofinasowania z EFRR 1 738 953,00 PLN. Wśród projektów wybranych do dofinansowania z kategorii 022 znalazły się projekty:

- Gminy Łączna  pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz 
z modernizacją części osadowej” (koszt całkowity – 9 435 703,85 PLN, dofinansowanie z EFRR – 5 281 029,74 PLN).

- Gminy Bogoria pn.: „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria” (koszt całkowity - 3 132 810,00 PLN, dofinansowanie z EFRR – 2 037 600,00 PLN).

W dniu 09.04.2018 r. dla projektu Gminy Łączna zawarta została umowa o dofinansowanie, 
w której Beneficjent zobowiązał się w wyznaczonym terminie tj. do dnia 1 grudnia 2018 roku przedłożyć do Instytucji Zarządzającej dokumenty wskazane w załączniku nr 4 do umowy. 
Od spełnienia powyższego warunku oraz pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów uzależniona była wypłata środków w ramach projektu. W związku z niezłożeniem przez Gminę Łączna w powyższym terminie dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy o dofinansowanie, ziścił się warunek rozwiązujący określony w § 24 ust.1 umowy. Skutkiem tego zdarzenia umowa o dofinansowanie dla projektu Gminy Łączna (umowa 
nr RPSW.04.03.00-26-0006/17-00) została rozwiązana z dniem 2 grudnia 2018 roku i tym samym ustały wszelkie wynikające z niej skutki.

Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuje się o wykreślenie z listy projektów wybranych 
do dofinasowania z kategorii 022 w ramach konkursu nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-160/17 projektu Gminy Łączna nr RPSW.04.03.00-26-0006/17.

Ponadto Gmina Bogoria, której projekt nr RPSW.04.03.00-26-0009/17 został wybrany 
do dofinansowania również w ramach przedmiotowego konkursu, ze względu 
na niekorzystne rozstrzygniecie przetargu (złożone oferty przewyższają budżet projektu), wystąpiła do IZ z prośbą o zwiększenie dofinansowania dla przedmiotowego projektu. 
Za korespondencją z dnia 5 kwietnia i 12 czerwca br. Beneficjent dostarczył niezbędne 
do weryfikacji dokumenty: Formularz wprowadzania zmian do projektu, aneks do SWI, kosztorysy ofertowe, uchwałę w sprawie zmian w WPF oraz wniosek o dofinansowanie 
na kwotę całkowitą 3 826 886,33 PLN (zgodną z przedłożonymi kosztorysami) oraz kwotę dofinansowania 2 489 031,75 PLN. Wzrost wnioskowanego dofinansowania w stosunku 
do aktualnej wartości z umowy o dofinansowanie wynosi 451 431,75 PLN.

Ponadto w efekcie przeprowadzonej weryfikacji przedłożonej przez Gminę Bogoria dokumentacji, w której uwzględniono już zwiększony poziom dofinansowania, zmniejszeniu ulega liczba punktów w kryterium punktowym nr 1 „Efektywność dofinansowania projektu” (z 16 na 8 po zważeniu), na które bezpośredni wpływ ma wysokość dofinansowania. Jednakże ze względu na fakt, iż zgodnie z Regulaminem konkursu, minimalna liczba punktów kwalifikująca projekty do dofinansowania wynosiła 44, projekt pomimo zmniejszenia łącznej liczby punktów z 54 na 46 nadal kwalifikuje się do wsparcia.  Powyższe skutkuje jednakże zmianą pozycji projektu zarówno na Liście projektów pozytywnie ocenionych z kategorii interwencji 022 jak i na Liście projektów wybranych do dofinansowania z kategorii interwencji 022.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w ramach działania 4.3 rozstrzygnięto już wszystkie konkursy, a IZ nie planuje kolejnych naborów w tym działaniu, jak również brak list rezerwowych w tym działaniu, możliwe jest uwzględnienie prośby Gminy Bogoria o zwiększenie wysokości dofinansowania z kwoty 2 037 600,00 PLN do kwoty 2 489 031,75 PLN (zwiększenie 
o 451 431,75 PLN) dla projektu pn.: „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria”.