Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY NR .... /2022

zawarta w dniu …. w Kielcach pomiędzy:

Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 959 15 06 120, w imieniu którego działa Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 25–431 Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42,

reprezentowane przez:

……………….. – Dyrektora

zwane dalej Zamawiającym

a firmą

zwaną dalej Wykonawcą

Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w dniu …….2022 r. w wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu 
o Zarządzenie Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli nr 1/2022 
z dnia 25.01.2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Przedmiotem zamówienie jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją:

- „Budowa zadaszeń nad tarasami nr 2, 3 i 4 w budynku Centrum Edukacyjnego 
w Wólce Milanowskiej”.

- „Budowa zadaszenia nad tarasem nr 1 w budynku Centrum Edukacyjnego 
w Wólce Milanowskiej”.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

- Na czas obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do posiadania aktualnego wpisu do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego wraz z potwierdzeniem opłaty polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Umowa wykonana  zostanie w terminie 100 dni od daty podpisania umowy.

§ 2

- Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełnić będzie:

Pan/Pani ……………………………………………………………………………………….., która/y oświadcza, że posiada wymagane przepisami uprawnienia do nadzorowania przedmiotu zamówienia, numer uprawnień ……………………………….. z dnia …………... wydane przez ……………………………………………………………………………………

§ 3

- Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane;

- Dostosowanie godzin pracy do wykonawcy robót budowlanych,

- Monitorowanie postępów w realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacją budowlaną, dokumentami przetargowymi na roboty budowlane oraz zatwierdzonym harmonogramem,

- Nadzór nad realizacją ewentualnych robót nieujętych w dokumentacji, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, a które są konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji inwestycji,

- Bieżące nadzorowanie wykonywanych robót, analizy rozwiązań projektowych i zgłaszanie ewentualnych uwag,

- Pobyt na budowie, co najmniej dwa razy w tygodniu, oraz na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem,

- Sprawdzanie i potwierdzanie zgodności parametrów technicznych montowanych materiałów i urządzeń z obowiązującymi normami, przepisami i wymaganiami Zamawiającego, tj. zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją warunków zamówienia,

- W przypadku zastosowania materiałów zamiennych sprawdzenie, czy zastosowane materiały nie odbiegają od parametrów technicznych materiałów przewidzianych pierwotnie do zabudowania,

- Sprawdzanie postępu robót, dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót, uwzględniając zapisy ujęte w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót,

- Uzgodnienie z Zamawiającym, wykonawcą robót i autorem projektów ewentualnych zmian technologii oraz materiałów wykonania elementów robót, robót dodatkowych lub zamiennych,

- Udział w naradach koordynacyjnych,

- Sprawdzania i odbioru robót zanikających (ulegających zakryciu),

- Sprawdzania i zatwierdzenia kosztorysów powykonawczych/różnicowych za wykonane roboty, uwzględniając zapisy zawarte w umowie z wykonawcą robót ogólnobudowlanych,

- Sprawdzanie, jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych i urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania ich na budowie,

- Prowadzenie ewidencji kosztów nadzorowanych robót w układzie umożliwiającym udokumentowanie wartości nadzoru inwestorskiego,

- Zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawcę robót,

- Prowadzenie stałych konsultacji i fachowego doradztwa dla Zamawiającego,

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

- Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,

- Zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy (wewnętrznego) dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem, egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, kontrola i zapewnienie poprawności przygotowania dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie w porozumieniu z Zamawiającym, a także zarządzanie całym procesem przekazania obiektu do użytkowania,

- Uzyskanie od wykonawcy certyfikatów materiałowych i innych niezbędnych dokumentów związanych z realizowanym zadaniem oraz niezbędnych do właściwego użytkowania instalacji i urządzeń,

- Podczas nieobecności któregokolwiek z osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru, wynikającej z urlopu, przedłużającego się zwolnienia lekarskiego lub innego powodu, Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo tych osób na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców, by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych,

- Po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykonanie wszystkich innych czynności, niewymienionych w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji robót,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego obowiązany jest posiadać polisę ubezpieczenia OC przez cały okres realizacji Umowy.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo:

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy zalecenia dotyczące:

- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

- wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,

- przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych,

- dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów 
oraz urządzeń technicznych.

- Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

§ 4

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego, w ramach umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych określonych w § 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli w czasie realizacji zadania inwestycyjnego zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.

- Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych.

§ 5

- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ustala się na kwotę brutto w wysokości .................... zł (słownie: ………………………....................... )

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za całkowity czas realizacji umowy, niepodlegającym zmianom i stanowi maksymalne wynagrodzenie przysługujące Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy i jego przyjęciu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury. Za datę zapłaty uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu.

- Wykonawca wystawi fakturę na poniżej wskazane dane:

Nabywca: Województwo Świętokrzyskie, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 
NIP: 959 15 06 120

Odbiorca: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce.

Faktura ma być doręczona podmiotowi widniejącemu w niej jako Odbiorca.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniając wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a także obejmuje wszelkie ryzyko oraz wszystkie koszty, w tym m. in.:

- wszelkie wydatki ponoszone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,

- koszty ponoszone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów diet i noclegów,

- koszty pobytu na budowie.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Zmiana terminu (obowiązywania umowy) pełnienia funkcji inspektora nadzoru w związku                                 z wydłużeniem terminu wykonywania robót budowlanych nie stanowi postawy do zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 6

Zamawiający przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pełną dokumentację techniczną niezbędną w procesie realizacji robót budowlanych określonych w § 1 umowy.

§ 7

      - Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania będzie kara umowna.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy względem terminu określonego 
w § 1 ust. 6 w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto.

      - Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w szczególności 
w przypadkach:

- rażącego nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy, pomimo pisemnych (mailowych) dwóch kolejnych uwag skierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie dostosuje się w wyznaczonym czasie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego (do wyboru Zamawiającego: pisemnie, faxem lub e-mailem) z żądaniem usunięcia zaniedbań lub wypełnienia jego obowiązków wynikających z umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację umowy,

- opóźnienia wykonania przedmiotu umowy względem terminu określonego w § 1 ust. 6 wynoszącego ponad 14 dni,

- uzyskania zamówienia objętego umową na skutek przedłożenia przez Wykonawcę: podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu  albo nierzetelnego pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności 
o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem ust. 5.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku opóźnienia płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki 
w wysokości ustawowej.

- Z innych tytułów bądź, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywistej wartości poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie 
z wierzytelności przysługującej tytułem realizacji niniejszej umowy.

§ 8

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

- nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn zależnych od Inspektora Nadzoru na okres dłuższy niż 10 dni,

- wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z niniejszą umową, pomimo wezwania go na piśmie do zaprzestania naruszeń.

- Umowa może ulec rozwiązaniu:

- w trybie natychmiastowym, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie wywiązuje się z zapisów niniejszej umowy – wówczas wynagrodzenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie przysługuje,

- w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę przed zakończeniem robót, w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych.

- Każda ze Stron umowy może ją wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

- Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

# Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 10

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy.

- Strony zobowiązują się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia, że korespondencja wysłana pod adres dotychczasowy jest doręczana skutecznie.

§ 12

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz za skutki swych działań i zaniechań związanych z realizacją świadczonej usługi na rzecz Zamawiającego.

§ 13

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie. 
W przypadku nie dojścia do porozumienia stron spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 14

Informacja o  przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 15

Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy stanowią załączniki do umowy odpowiednio nr 2 i nr 3.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                         WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy

Informacja o  przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pan ……………………

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 25–431 Kielce, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42,

- Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zapewnia kontakt 
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@czi24.pl  lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej http://www.scdn.pl/index.php/klauzula-informacyjna-rodo  oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

- Celem udostępnienia Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach danych osobowych jest:

a. realizacja umowy w sprawie:

b. dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy;

c. archiwizacja dokumentacji;

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

- Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: …………………………………………………………

- Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz przez  5 lat od daty wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umowy. Okres ten może by dłuższy jeśli obligują do tego przepisy prawa.

- Dane osobowe nie będą udostępniane innym niż Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach odbiorcom danych lub kategoriom odbiorców danych, poza przypadkami ich udostępnienia organom administracji publicznej lub innym organom państwowym w związku  z określonym postępowaniem.

- Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.

- Przysługuje Pani/Panu prawo żądania   dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3 lit. a.