Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Departament Kontroli i Certyfikacji,

Oddział Kontroli EFRR

al. IX Wieków Kielce 4, 25 –516 Kielce, tel. (041) 395 15 00

KC-I.432.133.2.2023				      			      Kielce, dn. 03.08.2023 r.

Informacja Pokontrolna Nr 26/N/III/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”, realizowanego 
w  ramach Działania 3.3 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu jego realizacji w dniach od 04 do 05 lipca 2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Sandomierz

Pl. Józefa Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

- Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Marzec Marcin  – Burmistrz Gminy Sandomierz

- Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

- Numer i nazwa osi priorytetowej:

3 Oś priorytetowa – „Efektywna i zielona energia”

- Numer i nazwa Działania:

Działanie 3.3 – „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym”

- Nazwa realizowanego projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”

Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji –  01.01.2019 r.

- zakończenie realizacji – 31.12.2022 r.

- Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0065/17-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”.

- Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 28.06.2023 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 26/N/III/RPO/2023:

- Główny Specjalista – Monika Cebulska (kierownik zespołu kontrolnego);

- Główny Specjalista – Anna Zapała - Śledź (członek zespołu).

- Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pan Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego oraz Pani Sylwia Żołyniak – Starszy Inspektor Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Gminy Sandomierz.

- Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Sandomierz złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach 04-05.06.2023 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 05.06.2023 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”, realizowanego w  ramach 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził:

I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.), którego przedmiotem była realizacja robót budowlanych związanych z projektem pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza” w skład którego wchodzi:

- Część 1 (Zadanie 1) - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy

ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”

- Część 2 (Zadanie 2) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 22.06.2021 r.. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00090475/01. Powyższe postepowanie zostało podzielone na dwie części. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło pięć ofert na Część 1 oraz trzy oferty na Część 2.  Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 06.09.2021 r. dla Części 1: umowy nr: TI.272.1/10/2021 r. z firmą: Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - BCJ Firma Instalacyjno – Budowlana Sp. z o.o., 
ul. Piekarska 14, 39-400 Tarnobrzeg oraz Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane BCJ, Adam Błyskał, Józef Cygan Spółka Jawna, ul. Piekarska 12, 39 - 400 Tarnobrzeg  na kwotę brutto: 3 444 000,00 zł; dla Części 2: umowy nr: TI.272.1/11/201 r. 
z firmą: KALDO Sp. z o.o., ul. Holownicza 12, 27-600 Sandomierz na kwotę brutto: 
4 498 000,00 zł. Termin zakończenia realizacji dla dwóch części wyznaczono na dzień 17.08.2022 r.

W wyniku powyższej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu
w dniach od 04.07 do 08.07.2022 roku.

Beneficjent dokonał zmiany do umowy nr TI.272.1/10/2021 z dn. 06.09.2021r. dot. zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39 wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” Aneksem nr 1 w dniu  28.07.2022 r.  na postawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 września 2019 roku  ( Dz.U. 2021 poz. 1129). Jako przyczynę dokonania zmiany umowy Beneficjent podał okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji inwestycji a mianowicie  nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych oraz zaniechano wykonywania wybranych prac. Wykaz i uzasadnienie co do konieczności wykonania robót nie przewidzianych w umowie oraz zaniechanych przedstawiono w Protokołach konieczności z dnia 12.01.2022 r. , 23.06.2022 r. i 07.07.2022 r. Wartości robót dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych ustalono na podstawie kosztorysów: 1) branży budowlanej: - termomodernizacja ścian z dnia 16.05.2022r. 
- termomodernizacja dachu z dnia 16.05.2022r. - wymiana stolarki okiennej w segmencie sportowym z dnia 16.05.2022r. - wymiana stolarki okiennej z dnia 16.05.2022r. - montaż szachtów z dnia 16.05.2022r. - zamurowania wnęk i podmurowania okien z dnia 27.06.2022r. - okap dachu sali gimnastycznej z dnia 14.07.2022r. - balkony z dnia 14.07.2022r. 2) branży elektrycznej: - wymiana oświetlenia z dnia 16.05.2022r.

Ponadto na podstawie §13 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 Umowy o roboty budowlane 
nr TI.272.1/10/2021 z dnia 06.09.2021 r. z firmą: Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - BCJ Firma Instalacyjno – Budowlana Sp. z o.o., ul. Piekarska 14, 39-400 Tarnobrzeg oraz Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane BCJ, Adam Błyskał, Józef Cygan Spółka Jawna, ul. Piekarska 12, 39 - 400 Tarnobrzeg, wprowadzono  zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 3 473 306,03 złotych brutto. Wartość zwiększenia umowy to 29.306,03 zł.  Ogłoszenie o zmianie umowy zostało opublikowane w BZP pod nr ogłoszenia 2022/BZP 00291148/01 z dnia 2022-08-04.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia ustalono, że zgodnie z zawartą umową ramową nr TI.272.1/10/2021 z dn. 06.09.2021r. termin zakończenia realizacji rzeczowej dla  tego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39 wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” to 345 dni od daty podpisania umowy tj. do 17.08.2022 r.

Jak wynika z protokołu odbioru z dn. 14.09.2022 r. Wykonawca zrealizował zadanie nr 1 
pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39 wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” w dn. 18.08.2022r., a faktyczny termin zgłoszenia robót nastąpił 25.08.2022r.

W związku z powyższym Beneficjent obciążył Wykonawcę Zadania 1 pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” notą obciążeniową nr TI/2/2022/SZO 
z dn. 10.10.2022r.  i  naliczył karę umowną za 1 dniowy czas zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, określonego w umowie i Aneksie Nr 1 opisanym powyżej  niniejszej informacji pokontrolnej w kwocie 694,66 zł. Kara została potrącona z wierzytelności Gminy Sandomierz objętej fakturą FB/001/09/2022/B z dn. 16.09.2022r.  W toku czynności kontrolnych ustalono, że zmiany umowy tj. Aneks nr 1 dokonano zgodnie z zapisami Umowy oraz przepisami ustawy PZP.

Beneficjent dokonał zmiany umowy Nr TI.272.1/11/2021 z dnia 06.09.2021r. dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2 wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” Aneksem nr 1 w dniu  07.07.2022 r. Podstawa prawna zmiany umowy o roboty budowlane Nr TI.272.1/11/2021 z dnia 06.09.2021r. na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 września 2019 roku  (Dz.U. 2021 poz. 1129).

Jako przyczynę dokonania zmian umowy Beneficjent podał okoliczności zaistniałe 
w trakcie realizacji inwestycji. Wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych oraz zaniechano wykonywania wybranych prac. W protokołach konieczności 
z dnia 22.11.2021r., 14.01.2022r. i 23.06.2022r. ujęto wykaz i uzasadnienie co do konieczności wykonania robót nie przewidzianych w umowie oraz zaniechanych.

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało opublikowane w BZP pod nr ogłoszenia 2022/BZP 00252504/01 z dnia 2022-07-13.

Wartości robót dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych ustalono na podstawie kosztorysów: 1) branży budowlanej z dnia 27.04.2022r. 2) branży elektrycznej: zasilanie central pomp ciepła z dnia 27.04.2022r., instalacja oświetlenia pomostów komunikacyjnych 
z dnia 27.04.2022r.,  instalacja oświetlenia sali sportowej z dnia 27.04.2022r. 3) branży sanitarnej:  instalacja wentylacji mechanicznej z dnia 27.04.2022r,. instalacja wody ciepłej 
i zimnej z dnia 27.04.2022r. 4) branży budowlanej z dnia 30.06.2022r.

Aneks nr 1 do  umowy o roboty budowlane Nr TI.272.1/11/2021 z dnia 06.09.2021r. z firmą: KALDO Sp. z o.o., ul. Holownicza 12, 27-600 Sandomierz dokonano  na podstawie §13 ust. 1 pkt.1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ww. umowy. Przedmiotowym Aneksem wprowadzono zmiany 
w § 6 ust. 1, a mianowicie ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4 590 160,17 złotych brutto. Wartość zwiększenia umowy to 92.160,17 zł brutto.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że zmiany umowy tj. Aneks nr 1 dokonano zgodnie 
z zapisami umowy oraz przepisami ustawy PZP.

Beneficjent dokonał zmiany Aneksem nr 2 z dnia 03.08.2022r. do umowy o roboty budowlane Nr TI.272.1/11/2021 z dnia 06.09.2021r. Zmianie uległa kwota podatku VAT oraz kwota brutto z powodu oczywistej omyłki rachunkowej. Na podstawie § 13 ust.1 pkt.1 i 2 umowy o roboty budowlane Nr TI.272.1/11/2021 z dnia 06.09.2021r. wprowadzono zmianę § 6 ust.1, który otrzymał brzmienie: „Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4.590.160,16 złotych brutto (słownie złotych: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 16/100 ). Kwota zawiera obowiązujący VAT. Kwota ryczałtowa netto: 3.731.837,53zł Podatek VAT: 858.322,63zł” Wartość zwiększenia umowy to: 0,01zł.

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało opublikowane w BZP pod nr numerem 2022/BZP 00293326/01 z dnia 2022-08-05.

Zgodnie z zawartą umową ramową nr TI.272.1/11/2021 z dnia 06.09.2021r. dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2 wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” termin zakończenia realizacji rzeczowej to 345 dni od daty podpisania umowy tj. do 17.08.2022 r. Jak wynika z protokołu odbioru z dn. 14.09.2022 r. Wykonawca zrealizował zadanie nr 2 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2 wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” w terminie 
w dn. 17.08.2022r., tj. zgodnie z zapisami umowy.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych Aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

W/w Aneksy były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniu 21.04.2023 r.

II. Przedmiotem niniejszej kontroli są niżej wymienione postępowania, które Beneficjent  
    przeprowadził w trakcie realizacji projektu:

- postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), którego przedmiotem była usługa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza” w skład którego wchodzą niżej wymienione części:

- Część 1 (Zadanie nr  1) - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”,

- Część 2 – zadanie nr 2 „Termomodernizacja budynku CR MOSiR,  wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”.

- Część 3 (Zadanie  nr 2) – „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1,  wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 18.06.2019 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 561763-N-2019 r. Powyższe postepowanie zostało podzielone na trzy części. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na Część 1,  Część 2 i Część 3 wpłynęło po 9 ofert.   W części 1 zostało odrzuconych 5 ofert; w części 2 odrzucono 3 oferty oraz w części 3 odrzucono 5 ofert na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp.  Efektem rozstrzygnięcia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie w dniu 12.08.2019 r. umowy 
nr TI.272.1/12/2019 pomiędzy Beneficjentem a Konsorcjum Bartosz Piotrowicz Firma Handlowo – Usługowa „GEO-STRUTURE” Potok Mały 28, 28-300 Jędrzejów i APN Piotr Nowicki, ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin dla Części 1 i dla Części 3. Termin wykonania umowy 90 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 12.11.2019 r. Wynagrodzenie za wykonanie części 1: 30 750,00 zł brutto, za wykonanie części 3: 
30 750,00 zł brutto.

Do w/w umowy w dniu 28.10.2019 r. został sporządzony Aneks nr 1, który zmienia nazwy zadań z uwagi na wygaśnięcie gimnazjów.

Przedmiot umowy został odebrany protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 24.09.2020 r. 
 Beneficjent wystawił Notę Księgową nr TI/1/2020/SZO z dnia 31.12.2020 r. dla Bartosza Piotrowicz Firma Handlowo – Usługowa „GEO-STRUTURE” na kwotę 31 365,00 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienia w usuwaniu wad, uchybień lub braków w dokumentacji objętej umową nr TI.272.1/12/2019 z dnia 12.08.2019 r. i Aneksem nr 1 z dnia 28.10.2019 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień 
     i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca dotycząca postępowania i podpisanego Aneksu
     nr 1 stanowi dowód  nr   2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

- Postępowanie, którego przedmiotem była usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych związanych z projektem pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”  zostało wszczęte w dniu 29.07.2021 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod numerem 2021-26216-61094, a także zamieszczone w dniu 30.07.2021 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Sandomierz zaproszenia do złożenia oferty. Zamówienia zostało podzielone na dwie niżej wymienione części:

- Część 1 (Zadanie 1) - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy

ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”

- Część 2 (Zadanie 2) – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło po 7 ofert na każdą 
część. Po dokonaniu oceny ofert, wybrano najkorzystniejsze oferty. W zakresie zadania 1 
w dniu 17.09.2021 r. podpisano umowę nr TI.272.2/7./2021 pomiędzy Beneficjentem a Panem Łukaszem Baryła prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Łukasz Baryła, ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice na kwotę 40 221,00 zł. Natomiast w zakresie zadania 2 umowa nr TI.272.2/8/2021 została podpisana w dniu 14.09.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Panem Danielem Rugała prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Budowlane „M-DR” Daniel Rugała, ul. Wydryńska 30, 25-331  Kielce na kwotę brutto: 39 360,00 zł

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono uchybień 
i nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono że:

- Beneficjent poddał termomodernizacji:

- budynek SP nr 4 ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych. W ramach termomodernizacji wykonano:

- ocieplenie przegród zewnętrznych;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową energooszczędną;

- modernizację systemu grzewczego;

- modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej;

- modernizacja wentylacji na mechaniczną;

- wymianę oświetlenia na nowe energooszczędne typu LED;

- montaż paneli fotowoltaicznych.

Roboty budowlane na podstawie umowy nr: TI.272.1/10/2021 r. z dnia 06.09.2021 r.; Aneksu nr 1 z dnia 28.07.2022 r. zostały wykonane i odebrane zgodnie z protokołem odbioru końcowego, który został sporządzony w dniu 14.09.2022 r. Zgodnie z umową termin wykonania robót upływał w dniu 17.08.2022 r. Wykonawca w dniu 
25.08.2022 r. zgłosił do Beneficjenta zakończenie robót. W dniu 03.04.2023 r. Beneficjent wystawił Notę Księgową nr TI/1/2023/SZO na kwotę 4 862,63 zł za 7 dni zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego 
w § 2 ust. 1 powyższej umowy. W dniu 30.05.2023 r. Beneficjent wystawił kolejną Notę Księgową nr TI/2/2023/ZSO na kwotę 22,85 zł z tytułu odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę kary umownej.

Podpisano umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla prosumentów nr C5858358/2022 pomiędzy Beneficjentem a PGE obrót S.A.

- budynek  SP 4 ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych. W ramach termomodernizacji wykonano:

- modernizację instalacji CO;

- modernizację wentylacji mechanicznej na Sali gimnastycznej;

- docieplenie ścian zewnętrznych;

- wymianą okien drewnianych;

- docieplenie stropodachu;

- wymianę drzwi zewnętrznych drewnianych;

- wymianę oświetlenia LED;

- montaż paneli fotowoltaicznych.

Roboty budowlane na podstawie umowy nr: TI.272.1/11/2021 z dnia 06.09.2022 r.; Aneksu nr 1 z dnia 07.07.2022 r. i Aneksu nr 2 z dnia 03.08.2022 r. zostały wykonane w terminie i odebrane protokołem odbioru końcowego, który został sporządzony 
w dniu 16.09.2022 r.

Podpisano umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla prosumentów nr C5869316/2022 pomiędzy Beneficjentem a PGE obrót S.A.

Dokumenty potwierdzające wykonanie w/w prac termomodernizacyjnych stanowią dowód nr 4.

- Wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza” zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta dowód nr 5.

- Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Z przeprowadzonych oględzin Zespół kontrolny sporządził protokół oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 6.

Ad. 4

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 
nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych –  [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] – 
nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – docelowa wartość wskaźnika wynosi 2 szt. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt.

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – docelowa wartość wskaźnika wynosi  2 szt. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 szt.

- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – docelowa wartość wskaźnika wynosi 
1 szt. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt.

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] – docelowa wartość wskaźnika na wynosi 10 503,06 m2. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 
10 503,06 m2.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 2 789,50 GJ/rok.

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]  –  na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 73,86 MWh/rok.

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – 
nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]
(CI 34) – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 363,93 tony równoważnika CO2.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 1 350 811,45 kWh/rok.

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – na dzień kontroli wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 3 055,40 GJ/rok.

Dokumenty potwierdzające poziom osiągnięcia poszczególnych wskaźników stanowią dowód nr 7 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 5

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/17
pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza” realizowanego w  ramach 3 Osi priorytetowej – „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatu:

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok],

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] 
(CI 34),

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32),

- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2022r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 
14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio 
po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ zaleca osiągnięcie 
ww. wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. i przekazanie 
w ciągu 14 dni od tej daty dokumentów poświadczających osiągnięcie w/w wskaźników.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.03.00-26-0065/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”  oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

P O D S U M O W A N I E:

- W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, 
że  w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”

- W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie stwierdziła naruszeń przepisów „ustawy Pzp”.

- Beneficjent do dnia kontroli zrealizował kluczowe wskaźniki produktu do wartości zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Natomiast niżej wymienione wskaźniki rezultatu do dnia kontroli końcowej projektu nie zostały osiągnięte:

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej,

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok],

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,

- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów,

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych.

- Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”, oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 14 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli 
i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń 
w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulska ………………………….…………..

IMIĘ I NAZWISKO: Anna Zapała - Śledź …………………………

Kontrolowany/a:

……………………………………………